工程招投标与合同管理复习题

- 单项选择题

- 承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

- 工期拖延索赔  B、工程变更索赔  C、工程终止索赔  D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性  B、及时性  C、真实性  D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于       年

A、1913  B、1996  C、1957  D、1969

4、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书2、中标函  3、合同协议书  4、通用条件  5、专用条件  6、规范  7、图纸   8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函2、合同协议书  3、投标书  4、专用条件  5、通用条件  6、规范  7、图纸   8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书 2、中标函  3、投标书  4、专用条件  5、通用条件  6、图纸 7、规范   8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书 2、中标函  3、投标书  4、专用条件  5、通用条件  6、规范  7、图纸   8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；  B、合同协议书和中标函   C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性  B、合同标的物的特殊性  C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前     天通知承包人；

A、7  B、14  C、6  D、10

9、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费  B、分包费  C、保险费  D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法  B、综合单价法  C、综合基价法  D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书  C、报价表  D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审  B、提交标书  C、现场踏勘  D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼  B、境外投资者在国内建设的水电站  C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为    人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的       ；

A、3，3/4   B、3，2/3    C、5，3/4    D、5，2/3

16、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门  B、纪律监察部门  C、检察院  D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理  B、招标代理  C、生产职工培训  D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包   B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包   D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

- 填空题

1．承发包是一种    方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、工程承发包方式按照承包人所处的地位划分可分为：总承包、分承包、     、       、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、         、             、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是1、               2、          。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行         认证制度。（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：1、                2、              。

7、我国规定国内工程应采用          和          两种方式。

8、建设工程评标主要有                 和                   两种办法。

9、建设工程投标前期工作包括             和                 两项内容。

10、投标人应在招标文件规定的                  日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到                       的约束。

12、国际工程投标常用的投标策略主要有              和                 两种方法。

13、合同又称       。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、            、                三部分组成。

15、             是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是                的实施过程。

17、FIDIC是指                         ，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC土木工程施工合同条件主要包括业主的权利与义务、                的权利与职责、                    的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括                   ，也包括                     。

20、索赔工作分为两个阶段，即                阶段和                 阶段。

- 多项选择题

- 建筑市场的主体包括：

- 业主  B、承包商  C、设计院  D、招标代理服务

- 工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

- 包工包料  B、指令承包  C、固定总价 D、单价合同  E、计量估价  F、成本加酬金

- 建设工程招标投标活动的基本原则有：

- 合理原则  B、统一、开放原则  C、公开、公平、公正原则  D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价  B、要求优质优价  C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改  D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动  B、择优选定招标人  C、对投标人的投标资质进行复查  D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定   E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标  B、议标  C、招标申请  D、招标人资格预审  E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法  B、综合单价法  C、固定总价法  D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费  B、材料费  C、暂定金额  D、预备费  E、利润  F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法  B、不平衡报价法  C、多方案报价法  D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标  B、邀请招标  C、两阶段招标  D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函  B、履约担保  C、合同条款  D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同  B、可调单价合同  C、成本加酬金合同  D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.

D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权  B、工程施工进度的检查、监督权  C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告  D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

8.索赔证据有哪些基本要求？